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第一部分许昌市公路事业发展中心概况


一、单位职责
    许昌市公路事业发展中心是全市干线公路主管部门。主要职责是：贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；负责公路工程的项目管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
许昌市公路事业发展中心内设机构15个，包括：党委办公室、行政办公室、人事科、“三总师”办公室、公路发展科、工程建设科、养护科、安全监督科、路产路权科、科技信息科、污染防治与创建科、信访办、财务审计科、法制宣传科和离退休干部工作科。
从决算单位构成看，许昌市公路事业发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。
纳入本单位（部门）2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：许昌市公路事业发展中心。
纳入本单位2025年度部门决算范围的为许昌市公路事业发展中心。





 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2025年度单位决算表
 
收入支出决算总表
	公开01表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	决算数
	项目
	行次
	决算数

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	9,352.59
	一、一般公共服务支出
	31
	0.00

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	0.00
	二、外交支出
	32
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	0.00
	三、国防支出
	33
	0.00

	四、上级补助收入
	4
	0.00
	四、公共安全支出
	34
	0.00

	五、事业收入
	5
	0.00
	五、教育支出
	35
	0.00

	六、经营收入
	6
	0.00
	六、科学技术支出
	36
	876.95

	七、附属单位上缴收入
	7
	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出
	37
	0.00

	八、其他收入
	8
	0.00
	八、社会保障和就业支出
	38
	512.91

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	39
	44.65

	
	10
	
	十、节能环保支出
	40
	70.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	41
	0.00

	
	12
	
	十二、农林水支出
	42
	4.62

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	43
	8,349.69

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	44
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	45
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	46
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	47
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	48
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	49
	78.73

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	50
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	51
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	52
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	53
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	54
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	55
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	56
	0.00

	本年收入合计
	27
	9,352.59
	本年支出合计
	57
	9,937.55

	   使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	0.00
	   结余分配
	58
	0.00

	   年初结转和结余
	29
	584.96
	   年末结转和结余
	59
	0.00

	总计
	30
	9,937.55
	总计
	60
	9,937.55

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表
	公开02表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目编码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	9,352.59
	9,352.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	206
	科学技术支出
	876.95
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20699
	其他科学技术支出
	876.95
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2069999
	其他科学技术支出
	876.95
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	512.91
	512.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	481.71
	481.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	389.58
	389.58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	92.13
	92.13
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	31.20
	31.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	31.20
	31.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	211
	节能环保支出
	70.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21103
	污染防治
	70.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2110301
	大气
	70.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	4.62
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	4.62
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	4.62
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	214
	交通运输支出
	7,764.73
	7,764.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21401
	公路水路运输
	7,676.82
	7,676.82
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2140104
	公路建设
	6,056.08
	6,056.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2140106
	公路养护
	130.10
	130.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,490.64
	1,490.64
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21499
	其他交通运输支出
	87.91
	87.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2149999
	其他交通运输支出
	87.91
	87.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表
	公开03表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	9,937.55
	1,886.88
	8,050.67
	0.00
	0.00
	0.00

	206
	科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00

	20699
	其他科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00

	2069999
	其他科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	512.91
	512.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	481.71
	481.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	389.58
	389.58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	92.13
	92.13
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	31.20
	31.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	31.20
	31.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	211
	节能环保支出
	70.00
	0.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21103
	污染防治
	70.00
	0.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2110301
	大气
	70.00
	0.00
	70.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	4.62
	0.00
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	4.62
	0.00
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	4.62
	0.00
	4.62
	0.00
	0.00
	0.00

	214
	交通运输支出
	8,349.69
	1,250.59
	7,099.10
	0.00
	0.00
	0.00

	21401
	公路水路运输
	8,261.78
	1,248.49
	7,013.29
	0.00
	0.00
	0.00

	2140104
	公路建设
	6,056.08
	0.00
	6,056.08
	0.00
	0.00
	0.00

	2140106
	公路养护
	695.16
	0.00
	695.16
	0.00
	0.00
	0.00

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,510.54
	1,248.49
	262.05
	0.00
	0.00
	0.00

	21499
	其他交通运输支出
	87.91
	2.10
	85.81
	0.00
	0.00
	0.00

	2149999
	其他交通运输支出
	87.91
	2.10
	85.81
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
	公开04表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	9,352.59
	一、一般公共服务支出
	33
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	0.00
	二、外交支出
	34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	0.00
	三、国防支出
	35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	876.95
	876.95
	0.00
	0.00

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	512.91
	512.91
	0.00
	0.00

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	44.65
	44.65
	0.00
	0.00

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	70.00
	70.00
	0.00
	0.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	4.62
	4.62
	0.00
	0.00

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	8,349.69
	8,349.69
	0.00
	0.00

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	78.73
	78.73
	0.00
	0.00

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	本年收入合计
	27
	9,352.59
	本年支出合计
	59
	9,937.55
	9,937.55
	0.00
	0.00

	  年初财政拨款结转和结余
	28
	584.96
	   年末财政拨款结转和结余
	60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     一般公共预算财政拨款
	29
	584.96
	
	61
	
	
	
	

	     政府性基金预算财政拨款
	30
	0.00
	
	62
	
	
	
	

	     国有资本经营预算财政拨款
	31
	0.00
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	9,937.55
	总计
	64
	9,937.55
	9,937.55
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	



一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开05表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	9,937.55
	1,886.88
	8,050.67

	206
	科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95

	20699
	其他科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95

	2069999
	其他科学技术支出
	876.95
	0.00
	876.95

	208
	社会保障和就业支出
	512.91
	512.91
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	481.71
	481.71
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	389.58
	389.58
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	92.13
	92.13
	0.00

	20808
	抚恤
	31.20
	31.20
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	31.20
	31.20
	0.00

	210
	卫生健康支出
	44.65
	44.65
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	44.65
	44.65
	0.00

	211
	节能环保支出
	70.00
	0.00
	70.00

	21103
	污染防治
	70.00
	0.00
	70.00

	2110301
	大气
	70.00
	0.00
	70.00

	213
	农林水支出
	4.62
	0.00
	4.62

	21301
	农业农村
	4.62
	0.00
	4.62

	2130199
	其他农业农村支出
	4.62
	0.00
	4.62

	214
	交通运输支出
	8,349.69
	1,250.59
	7,099.10

	21401
	公路水路运输
	8,261.78
	1,248.49
	7,013.29

	2140104
	公路建设
	6,056.08
	0.00
	6,056.08

	2140106
	公路养护
	695.16
	0.00
	695.16

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,510.54
	1,248.49
	262.05

	21499
	其他交通运输支出
	87.91
	2.10
	85.81

	2149999
	其他交通运输支出
	87.91
	2.10
	85.81

	221
	住房保障支出
	78.73
	78.73
	0.00

	22102
	住房改革支出
	78.73
	78.73
	0.00

	2210201
	住房公积金
	78.73
	78.73
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	公开06表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	工资福利支出
	1,299.10
	302
	商品和服务支出
	158.27
	307
	债务利息及费用支出
	0.00

	30101
	  基本工资
	464.30
	30201
	  办公费
	36.60
	30701
	  国内债务付息
	0.00

	30102
	  津贴补贴
	44.38
	30202
	  印刷费
	0.00
	30702
	  国外债务付息
	0.00

	30103
	  奖金
	381.62
	30204
	  手续费
	0.00
	310
	资本性支出
	0.00

	30106
	  伙食补助费
	0.00
	30205
	  水费
	3.84
	31001
	  房屋建筑物购建
	0.00

	30107
	  绩效工资
	180.86
	30206
	  电费
	21.60
	31002
	  办公设备购置
	0.00

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	92.13
	30207
	  邮电费
	3.38
	31003
	  专用设备购置
	0.00

	30109
	  职业年金缴费
	0.00
	30208
	  取暖费
	4.50
	31005
	  基础设施建设
	0.00

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	44.65
	30209
	  物业管理费
	22.90
	31006
	  大型修缮
	0.00

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	0.00
	30211
	  差旅费
	14.16
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	0.00

	30112
	  其他社会保障缴费
	6.52
	30212
	  因公出国（境）费用
	0.00
	31008
	  物资储备
	0.00

	30113
	  住房公积金
	78.73
	30213
	  维修（护）费
	11.88
	31009
	  土地补偿
	0.00

	30114
	  医疗费
	0.00
	30214
	  租赁费
	0.00
	31010
	  安置补助
	0.00

	30199
	  其他工资福利支出
	5.90
	30215
	  会议费
	0.00
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	0.00

	303
	对个人和家庭的补助
	429.51
	30216
	  培训费
	0.00
	31012
	  拆迁补偿
	0.00

	30301
	  离休费
	0.00
	30217
	  公务接待费
	0.00
	31013
	  公务用车购置
	0.00

	30302
	  退休费
	389.58
	30218
	  专用材料费
	0.00
	31019
	  其他交通工具购置
	0.00

	30303
	  退职（役）费
	0.00
	30224
	  被装购置费
	0.00
	31021
	  文物和陈列品购置
	0.00

	30304
	  抚恤金
	31.20
	30225
	  专用燃料费
	0.00
	31022
	  无形资产购置
	0.00

	30305
	  生活补助
	8.73
	30226
	  劳务费
	1.02
	31099
	  其他资本性支出
	0.00

	30306
	  救济费
	0.00
	30227
	  委托业务费
	0.00
	399
	其他支出
	0.00

	30307
	  医疗费补助
	0.00
	30228
	  工会经费
	8.18
	39907
	  国家赔偿费用支出
	0.00

	30308
	  助学金
	0.00
	30229
	  福利费
	6.46
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	0.00

	30309
	  奖励金
	0.00
	30231
	  公务用车运行维护费
	9.00
	39909
	  经常性赠与
	0.00

	30310
	  个人农业生产补贴
	0.00
	30239
	  其他交通费用
	0.00
	39910
	  资本性赠与
	0.00

	30311
	  代缴社会保险费
	0.00
	30240
	  税金及附加费用
	1.21
	39999
	  其他支出
	0.00

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	0.00
	30299
	  其他商品和服务支出
	13.55
	
	
	

	人员经费合计
	1,728.61
	公用经费合计
	158.27

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	公开07表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
	公开08表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开09表

	单位：许昌市公路事业发展中心
	2025年度
	单位：万元


 
	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9.00
	0.00
	9.00
	0.00
	9.00
	0.00
	9.00
	0.00
	9.00
	0.00
	9.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










第三部分 2025年度单位决算情况说明
[bookmark: _Toc18504]











[bookmark: _GoBack]
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为9937.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加643.63万元，增长6.93%，主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年增加，对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
[bookmark: _Toc2219]二、收入决算情况说明
2025年度收入合计9352.59万元，其中：财政拨款收入9352.59万元，占100.00%。
[bookmark: _Toc26671]三、支出决算情况说明
2025年度支出合计9937.55万元，其中：基本支出1886.88万元，占18.99%;项目支出8050.67万元，占81.01%。
[bookmark: _Toc29454]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为9937.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加643.63万元，增长6.93%，主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年增加，对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
[bookmark: _Toc29662]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出9937.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.63万元，增长6.93%，主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年增加，对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出9937.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出876.95万元，占8.82%;社会保障和就业（类）支出512.91万元，占5.16%;卫生健康（类）支出44.65万元，占0.45%;节能环保（类）支出70.00万元，占0.70%;农林水（类）支出4.62万元，占0.05%;交通运输（类）支出8349.69万元，占84.02%;住房保障（类）支出78.73万元，占0.79%。
（三）具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9352.59万元，支出决算为9937.55万元，完成年初预算的106.25%。其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为876.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为364.84万元，支出决算为389.58万元，完成年初预算的106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增加人员。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.65万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休职工。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休职工去世。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.65万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6056.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2142.94万元，支出决算为695.16万元，完成年初预算的32.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1446.38万元，支出决算为1510.54万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对应项目国家级和省级补助资金随计划下达，未列入年初预算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.44万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职转退休职工。
[bookmark: _Toc29720]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.88万元。其中：人员经费1728.61万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费158.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
[bookmark: _Toc30366]七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
[bookmark: _Toc989]八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
[bookmark: _Toc605]九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
[bookmark: _Toc9753]1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.00万元。主要用于公务用车的正常运行维护费用。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
[bookmark: _Toc26462]十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额248.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出248.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
[bookmark: _Toc16274]十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
[bookmark: _Toc16028]十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
[bookmark: _Toc22396]根据预算绩效管理要求，本部门全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目24个，预算支出7649.3万元。
（二）项目绩效自评结果。
结合工作实际，我单位在2025年单位决算中反映长葛境S318清潩河桥改造工程等24个项目的绩效自评结果。1.【工程建设】长葛境S318清潩河桥改造工程项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通，公路，水运等年度建设任务。发现的主要问题及原因：项目缺陷责任期未满，43.66万元为该项目质量保证金。下一步改进措施：一是项目缺陷责任期满后及时支付质保金；二是在以后项目管理中，按照合同约定及相关管理规定采取“质保金保函”形式执行。2.【基本运转】广莅公司改制内退人员安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为242.15万元，执行数为242.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证改制单位稳定及正常运转；二是改制工作持续推动，人员安置费用按时逐月发放。 3.【上级当年-市级】2025年干线公路建设养护省级补助资金(第二批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为630万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：一是项目缺陷责任期未满，未支付资金为该项目质量保证金；二是项目正在实施。下一步改进措施：一是项目缺陷责任期满后及时支付质保金；二是在以后项目管理中，按照合同约定及相关管理规定采取“质保金保函”形式执行；三是加快项目实施进度，及时支付项目工程款。 4.【上级当年-市级】2025年干线公路日常养护省补助资金项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为819万元，执行数为451.36万元，完成预算的55.11%。项目绩效目标完成情况：保持普通国道伸到基础设施处于良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：已申请支付，暂未支付完成。下一步改进措施：积极沟通，加快争取资金支付。5.【上级当年-市级】2025年干线公路日常养护省补助资金（市本级）项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为12.14万元，完成预算的24.28%。项目绩效目标完成情况：保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：已申请支付，暂未支付完成。下一步改进措施：积极沟通，加快争取资金支付。6.【上级当年-市级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为740万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：项目正在实施。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付项目工程款。7.【上级当年-市级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保持公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：项目正在实施。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付项目工程款。8.【上级当年-市级】干线公路建设养护省级补助资金（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1193万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：项目正在实施。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付项目工程款。9.【上级当年-市级】建安区325线200.095-213.824安全提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现在综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。发现的主要问题及原因：项目正在实施。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付项目工程款。10.【上级当年-市级】省道320建安区小召乡（赵庄村）至尚集段（武店村）段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。 11.许昌市干线路网命名编号调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为565.06万元，执行数为565.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是重点调整指路标志中预告标志、告知标志、确认标志和地点距离标志等，包括新建标志标牌和完善原有信息错误、信息缺少的标志标牌，统一规范国家路线命名和编号，服务社会工作便携出行。 12.【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（水毁资金-建安区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是支持抢通全省普通干线公路水毁发生路段保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极沟通，加快资金支付。13.【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（普通国省道桥隧改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.79分。项目全年预算数为66万元，执行数为25万元，完成预算的37.88%。项目绩效目标完成情况：是支持全省桥梁维修路段，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。发现的主要问题及原因：项目缺陷责任期未满，未支付资金为该项目质量保证金。下一步改进措施：一是项目缺陷责任期满后及时支付质保金；二是在以后项目管理中，按照合同约定及相关管理规定采取“质保金保函”形式执行。14.【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180万元，执行数为90万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：是支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。发现的主要问题及原因：项目已完工，并申请支付，暂未支付完成。下一步改进措施：积极沟通，及时支付项目工程款。 15.【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为346万元，执行数为174.9万元，完成预算的57.16%。项目绩效目标完成情况：是支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理、支持抢通全省普通干线公路水毁发 生路段、保持公路基础设施良好技术状况水平,改善群众出行条件。发现的主要问题及原因：项目已完工，并申请支付，暂未支付完成。下一步改进措施：积极沟通，及时支付项目工程款。 16.【统筹本级】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.28万元，执行数为59.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是许昌市公路事业发展中心整治办公楼外墙安全隐患项目，拆除钢支撑6.75吨，金属门窗46樘，拆除砖砌体46立方，建筑垃圾外运98立方，新做外墙真实漆717平方，乳胶漆160平方，断桥铝门窗177平方，全玻自由门17平方等所有图纸所含内容全部完成，交工验收。17.【特定工作】2025年环城路大气污染防治（建安区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘；做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。18.【特定工作】2025年环城路大气污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。项目全年预算数为570万元，执行数为489.41万元，完成预算的85.86%。项目绩效目标完成情况：是按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理,主要包括清扫,洒水，抑尘。做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率未达100%，资金使用精准度不足。二是项目精细化管控不到位，部分绩效目标完成有偏差。三是长效机制不健全，后期运维成效有待提高。下一步改进措施：一是强化预算精细化管理，提升财政资金使用效益。二是细化项目过程管理，全面补齐绩效目标短板，三是健全长效治理，巩固污染防治工作。 19.【上级提前-市级】提前下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1970万元，执行数为1970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。20.【上级当年-县级】干线公路建设养护省级补助资金（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平，用于灵井道班重建（管养服务设施）改建。发现的主要问题及原因：项目正在实施。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，及时支付项目工程款。21.【上级当年-市级】”一轴一廊“交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为585万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是开展数字化转型升级第一批示范区域 2025 年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。发现的主要问题及原因：长效机制落实有待加强。下一步改进措施：结合项目建设进度同步健全长效机制。22.【上级当年-县级】2025年干线公路日常养护省补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为399万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率为零，财政资金未能有效盘活。；二是项目资金与实际工作量匹配度不足，绩效管理精细化欠缺。三是预算执行主体责任意识不强。工作人员存在重养护、轻资金执行、轻绩效管理的思想，忽略财政预算执行、资金绩效管理要求，对专项资金使用的及时性、规范性重视不足，造成年度预算执行严重滞后，影响项目整体绩效评价等次。下一步改进措施：一是压实主体责任，全力整改预算执行短板；二是精准年度预算项目，提升预算编制科学性。三是建立动态调整机制，提升资金执行率。 23.【上级当年-县级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为776万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平，用于灵井道班重建（管养服务设施）改建。发现的主要问题及原因：一是项目年度未形成工作量，预算执行为零；二是项目实施时序预判不足，年度计划衔接不够精准。三是项目全过程精细化管理不足。下一步改进措施：一是科学优化项目时序，提升预算编制精准性；二是强化预算动态管理，加快预算执行进度。三是强化部门协调攻坚，加快项目建设推进速度。24.【上级当年-市级】许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为879万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是开展数字化转型升级第一批示范区域 2025 年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。发现的主要问题及原因：长效机制落实有待加强。下一步改进措施：结合项目建设进度同步健全长效机制。




		
 
 
 
 
 

 
第四部分 名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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	项目自评表

	项目名称
	【工程建设】长葛境S318清潩河桥改造工程

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	43.66
	43.66
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	43.66
	43.66
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通，公路，水运等年度建设任务
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通，公路，水运等年度建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目结余
	≤436652元
	436652元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持干线公路桥隧改造数量
	1座
	1座
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	完成项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	桥梁改造工程项目建设完成时间
	2025年12月31日
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥80%
	85%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　







	


















项目自评表

	项目名称
	【基本运转】广莅公司改制内退人员安置费

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	242.15
	242.15
	242.15
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	242.15
	242.15
	242.15
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标：保证改制单位稳定及正常运转
目标：改制工作持续推动，人员安置费用按时逐月发放
	目标：保证改制单位稳定及正常运转
目标：改制工作持续推动，人员安置费用按时逐月发放

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	补助发放标准
	≤5500元
	5500元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	补助发放总金额
	≤2421500元
	2421500元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	补助发放人员
	≤50人
	50人
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	补助金额发放准确率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	补助发放情况
	逐月发放
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	受益人群幸福感和获得感
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	领取对象满意度
	≥90%
	91%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　











	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】2025年干线公路建设养护省级补助资金(第二批)

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	630
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	630
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	该项目预算总投资
	≤272.55万元
	272.55万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	该项目本次下达国省补助资金
	≤462万元
	462万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持公路安全提升工程项目
	1个
	1个
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	支持普通国省道养护里程
	≤0.046km
	0.04km
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资
	≤1年
	1年
	6
	6
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	普通国省道对经济发展胡促进作用
	明显
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	普通国省道路网公共服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通国省道公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	符合环境保护要求
	符合
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通行群众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　









































	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】2025年干线公路日常养护省补助资金

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	819
	451.36
	10
	55.11
	5.51

	
	政府性预算资金
	0
	819
	451.36
	-
	55.11
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通国道伸到基础设施处于良好技术状况水平
	保持普通国道伸到基础设施处于良好技术状况水平

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	道路日常养护费
	≤731万元
	731万元
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	桥梁日常养护及检查费
	≤20万元
	20万元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	公跨铁桥梁日常养护及检查费
	≤18万元
	18万元
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	干线公路小修保养监理服务费
	≤50万元
	50万元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	普通国道小修保养管养里程
	≤170.785公里
	170公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	普通国省道公路技术状况
	≥80MQI
	90MQI
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	年底小修保养工作完成率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	公路基础设施技术状况水平
	保持良好
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	
	
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	95.51
	　
	　

	












	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】2025年干线公路日常养护省补助资金（市本级）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	50
	12.14
	10
	24.28
	2.43

	
	政府性预算资金
	0
	50
	12.14
	-
	24.28
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平
	保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	干线公路小修保养监理服务费
	≤50万元
	48万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	普通国省道小修保养管养里程
	≤170.785公里
	170公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	普通国省道公路技术状况
	≥80MQI
	91MQI
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	年底小修保养工作完成率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	公路基础设施技术状况水平
	保持良好
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	
	
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	92.43
	　
	　




项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	740
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	740
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平（G240线朱庄至胡寨（K772+092-K782+000）段预防养护项目、G240线大罗庄至许南口（K793+848-K798+748）段功能性修复养护项目）
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平（G240线朱庄至胡寨（K772+092-K782+000）段预防养护项目、G240线大罗庄至许南口（K793+848-K798+748）段功能性修复养护项目）

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	本年度项目下达国省补助资金额度
	≤740万元
	740万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通国道养护里程
	≥14.81公里
	15公里
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	8
	8
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的作用
	促进
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通公路公众服务水平
	提升
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	100%
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　
































	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	550
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	550
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持公路基础设施良好技术状况水平（G240线许南口至三桥段修复养护项目）
	保持公路基础设施良好技术状况水平（G240线许南口至三桥段修复养护项目）

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	本项目下达国省补助资金额度
	≤550万元
	550万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通国省道公路养护
	≥2.118km
	2.2km
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	普通公路对经济发展的促进作用
	明显促进
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	普通公路公众服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	普通公路安全水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　






	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】干线公路建设养护省级补助资金（第四批）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	1193
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	1193
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平（G311线许南口至黄庙(K663+919-K670+300)段功能性修复养护项目、许昌市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目、机械设备维护）
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平（G311线许南口至黄庙(K663+919-K670+300)段功能性修复养护项目、许昌市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目、机械设备维护）

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	本年度项目下达国省补助资金
	≤1193万元
	1193万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持购置养护机械设备台（套）数
	4套
	4套
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	支持普通国道养护里程
	≥6.851公里
	7公里
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	支持普通国道穿村过镇平交口治理项目
	1个
	1个
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	5
	5
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的作用
	促进
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通公路公众服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	100%
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　



	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】建安区325线200.095-213.824安全提升项目

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	167
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	167
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公里建设等任务
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公里建设等任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	省道工程建设投资概算
	≤428.7万元
	428万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	用于工程建安费的上级下达资金（本次下达）
	≤167万元
	167万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通省道建设
	≤11.199公里
	11.19公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	期完成投资
	≤1年
	1年
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济的发展促进作用
	明显
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	普通国省道路网公共服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通国道公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通行群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　







	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】省道320线建安区小召乡（赵庄村）至尚集段（武店村）段改建工程

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	3500
	3500
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	0
	3500
	3500
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”现在综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务
	完成“十四五”现在综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	省道建设工程投资预算
	≤12777万元
	12777万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	用于工程建设费的上级资金（本次下达）
	≤3500万元
	3500万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通国道省道建设
	≤12.191公里
	12公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	普通省道路网公共服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通省道公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通行群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　








	项目自评表

	项目名称
	许昌市干线路网命名编号调整

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	565.06
	565.06
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	0
	565.06
	565.06
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	重点调整指路标志中预告标志、告知标志、确认标志和地点距离标志等，包括新建标志标牌和完善原有信息错误、信息缺少的标志标牌，统一规范国家路线命名和编号，服务社会工作便携出行。
	重点调整指路标志中预告标志、告知标志、确认标志和地点距离标志等，包括新建标志标牌和完善原有信息错误、信息缺少的标志标牌，统一规范国家路线命名和编号，服务社会工作便携出行。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	建筑安装工程费
	≤532.31万元
	532.31万元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	工程建设其他费用
	≤32.75万元
	32.75万元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	满足车辆通行情况
	正常通行
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	生态环境成本指标
	满足沿线环境保护情况
	符合沿线环保要求
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	产出指标
	数量指标
	百米桩
	9151块
	9151块
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	波形护栏
	62468米
	62468米
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	立面标记防护
	552.1米
	552.1米
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	交通标志标牌
	755块
	755块
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	里程碑
	1012块
	1012块
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	工程安全事故发生次数
	0次
	0次
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	质量检测合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期开工率
	100%
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	工程进度达标率
	≥95%
	96%
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	工程计量拨款及时率
	≥90%
	91%
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	按期完工率
	≥95%
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	对公共服务水平的改善程度
	改善
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	对区域生态环境的提升程度
	提升
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通行服务水平群众满意度
	≥90%
	93%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　











	项目自评表

	项目名称
	【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（水毁资金-建安区）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	40
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	40
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支持抢通全省普通干线公路水毁发生路段保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件
	支持抢通全省普通干线公路水毁发生路段保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	用于水毁修复等建安费
	≤40万元
	40万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持干线公路桥隧改造
	2座
	2座
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	抢通任务完成率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	公里突发事件抢通时间
	≤24小时
	20小时
	5
	5
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	符合环境保护要求
	符合
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　










































	项目自评表

	项目名称
	【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（普通国省道桥隧改造项目）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	66
	66
	25
	10
	37.88
	3.79

	
	政府性预算资金
	66
	66
	25
	-
	37.88
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支持全省桥梁维修路段，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。
	支持全省桥梁维修路段，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	桥梁维修加固项目补助标准
	≤2100元/平方米
	2100元/平方米
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持干线公路桥梁隧道改造（座）
	1座
	1座
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	抢通任务完成率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	二级公路突发事件抢通时间
	≤24小时
	20小时
	5
	5
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	符合环境保护要求
	符合
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	93.79
	　
	　









	项目自评表

	项目名称
	【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）（2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	180
	180
	90
	10
	50
	5

	
	政府性预算资金
	180
	180
	90
	-
	50
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。
	支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理，保持公路基础设施良好技术状况水平，改善群众出行条件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	农村地区平交路口治理补助标准（T字路口）
	≤3.75万元
	3.75万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	农村地区平交路口治理补助标准（十字路口）
	≤4.5万元
	4.5万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	抢通任务完成率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	支持普通国省道穿村过镇治理平交路口
	44个
	44个
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	二级公路突发事件抢通时间
	≤24小时
	20小时
	5
	5
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	符合环境保护要求
	符合
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	95
	　
	　



	项目自评表

	项目名称
	【统筹上级】2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	346
	306
	174.9
	10
	57.16
	5.72

	
	政府性预算资金
	346
	306
	174.9
	-
	57.16
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理、支持抢通全省普通干线公路水毁发 生路段、保持公路基础设施良好技术状况水平,改善群众出行条件。
	支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理、支持抢通全省普通干线公路水毁发 生路段、保持公路基础设施良好技术状况水平,改善群众出行条件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	普通国省道穿村过镇平交路口隐患治理、干线公路桥梁隧道改造费用
	346万元
	174.9万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持干线公路桥梁隧道改造
	1座
	1座
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	支持普通国省道穿村过镇平 交路口治理项目
	1个
	1个
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	Ⅳ级公路突发事件抢通时间
	≤24小时
	10小时
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	符合环境保护要求
	符合
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	95.72
	　
	　





	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	59.28
	59.28
	59.28
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	59.28
	59.28
	59.28
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	许昌市公路事业发展中心整治办公楼外墙安全隐患项目，拆除钢支撑6.75吨，金属门窗46樘，拆除砖砌体46立方，建筑垃圾外运98立方，新做外墙真实漆717平方，乳胶漆160平方，断桥铝门窗177平方，全玻自由门17平方等所有图纸所含内容全部完成，交工验收。
	许昌市公路事业发展中心整治办公楼外墙安全隐患项目，拆除钢支撑6.75吨，金属门窗46樘，拆除砖砌体46立方，建筑垃圾外运98立方，新做外墙真实漆717平方，乳胶漆160平方，断桥铝门窗177平方，全玻自由门17平方等所有图纸所含内容全部完成，交工验收。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	建筑安装工程费
	573232.28元
	573232.28元
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	监理费
	8976元
	8976元
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	设计费
	10608元
	10608元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	维修、修缮面积
	1108平方
	1108平方
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	维修项目完工时间
	2025年12月31日
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	安全水平、基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	市容市貌文明整洁程度
	提升
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%
	91%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　










































	项目自评表

	项目名称
	【特定工作】2025年环城路大气污染防治（建安区）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	70
	70
	70
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	70
	70
	70
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库入馔财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘；
做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标
	按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘；
做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	机械成本
	≤68万元
	68万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	其他费用
	≤2万元
	2万元
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	大气污染防治机械车辆
	≥8辆
	8辆
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治参与人员
	≥21人
	21人
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治区域
	≥7.8公里
	7.8公里
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	管养区域清洁程度维持率
	≥95%
	96%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	数字城管案件结案率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	道路保洁，降尘
	≤2小时/次
	2小时/次
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	公路设施保洁及时率
	100%
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治周期
	1年
	1年
	4
	4
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	车辆安全通行
	保障
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	许昌城市形象
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	许昌市外环城路域环境
	改善
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	沿线群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　







































	项目自评表

	项目名称
	【特定工作】2025年环城路大气污染防治

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	570
	570
	489.41
	10
	85.86
	8.59

	
	政府性预算资金
	570
	570
	489.41
	-
	85.86
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理,主要包括清扫,洒水，抑尘。
做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。
	按照许昌市生态环境保护委员会对我中心管养区域开展大气污染防治治理,主要包括清扫,洒水，抑尘。
做好管养路段大气污染防治治理工作，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他费用
	≤10万元
	10万元
	2
	2
	0.00%
	　

	
	
	
	机械成本
	≤300万元
	300万元
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	人工成本
	≤260万元
	260万元
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	大气污染防治参与人员
	≥80人
	81人
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治机械车辆
	≥31辆
	32辆
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治区域
	≥41.614公里
	42公里
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	数字城管案件结案率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	管养区域清洁程度维持率
	≥95%
	96%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	公路设施保洁及时率
	100%
	100%
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	道路保洁，降尘
	≤2小时/次
	2小时/次
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	大气污染防治周期
	1年
	1年
	3
	3
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对当地经济发展的作用
	促进
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	许昌城市形象
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	车辆安全通行
	保障
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	许昌市外环城路域环境
	改善
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	沿线群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	98.59
	　
	　
































	项目自评表

	项目名称
	【上级提前-市级】提前下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	1970
	1970
	1970
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	1970
	1970
	1970
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	用于工程建安费的上级资金
	1970万元
	1970万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通国道建设
	5.381公里
	5.4公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资率
	2025年底前
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	普通国道路网公共服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通国道公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通行群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	100
	　
	　





































	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-县级】干线公路建设养护省级补助资金（第四批）

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	60
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	60
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平，用于灵井道班重建（管养服务设施）改建。
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平，用于灵井道班重建（管养服务设施）改建。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	本年度项目下达国省补助资金
	≤60万元
	60万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持重建管养服务机构
	1个
	1个
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	8
	8
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	普通国省道对经济发展的作用
	促进
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通公路公众服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　



































	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】”一轴一廊“交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	585
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	585
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展数字化转型升级第一批示范区域2025年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。
	开展数字化转型升级第一批示范区域2025年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度投资金额
	≤585万元
	585万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数
	3个
	3个
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	实施数字化转型升级的设施范围
	≤3个
	3个
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	应急响应效率
	公路突发事件响应效率有效提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	
	公路通行效率
	明显提升
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	出行服务满意度
	≥80%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　






	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-县级】2025年干线公路日常养护省补助资金

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	399
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	399
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平
	保持普通国道省道公路基础设施处于良好技术状况水平

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	道路日常养护费
	≤353万元
	353万元
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	
	桥梁日常养护及检查费
	≤27万元
	27万元
	4
	4
	0.00%
	　

	
	
	
	公跨铁桥梁日常养护及检查费
	≤19万元
	19万元
	3
	3
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	普通国省道小修保养管养里程
	≤139.547公里
	139公里
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	普通国省道公路技术状况
	≥80MQI
	90MQI
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	年底小修保养工作完成率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	公路基础设施技术状况水平
	保持良好
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	基本公共服务水平
	提升
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	100%
	9
	9
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	86%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　


























	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-县级】2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	776
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	776
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	本年度项目下达国省补助资金
	≤776万元
	776万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	支持普通国道养护里程
	≥21.302公里
	22公里
	7
	7
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	
	资金使用合规率
	100%
	100%
	8
	8
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	≤1年
	1年
	7
	7
	0.00%
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的作用
	促进
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	
	普通公路公众服务水平
	提升
	100%
	6
	6
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	100%
	100%
	7
	7
	0.00%
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥85%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　








	项目自评表

	项目名称
	【上级当年-市级】许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目

	主管部门
	许昌市交通运输局
	实施单位
	许昌市公路事业发展中心

	项目资金（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	879
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	0
	879
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	　
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	　

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	　

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	　

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展数字化转型升级第一批示范区域2025年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。
	开展数字化转型升级第一批示范区域2025年度相关工作，推动一批智慧扩容，安全增效、产业融合建设项目，提升示范通道通行效率及突发事件应急响应效率，提升行业管理效能和产业协同创新水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度投资金额
	≤879万元
	879万元
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	社会成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境成本指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标
	数量指标
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数
	3个
	3个
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	质量指标
	实现数字化转型升级的设施范围
	≤3个
	3个
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	时效指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	应急响应效率
	公路突发事件响应效率有效提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	　

	
	
	
	公路通行效率
	明显提升
	100%
	10
	10
	0.00%
	　

	
	
	生态效益指标
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	出行服务满意度
	≥80%
	100%
	5
	5
	0.00%
	　

	
	总分
	100
	90
	　
	　




