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第一部分许昌市园林绿化中心概况


一、单位职责
    （一）协助许昌市城市管理局做好城区园林绿化规划建设及监管工作。具体负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核;参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。
    （二）受许昌市城市管理局委托，负责对全市范围内道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。
    （三）负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用。
    （四）开展全市范围内生物多样性保护、古树名木保护。
    （五）负责行业人才培训规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。
二、机构设置
许昌市园林绿化中心内设机构6个，包括：办公室、创园办、工程管理科、督导考核科、计划财务科、人事教育科。
[bookmark: _GoBack]纳入本单位2025年度部门决算范围的为许昌市园林绿化中心。





 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2025年度单位决算表
 
收入支出决算总表
	公开01表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	决算数
	项目
	行次
	决算数

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	3,387.60
	一、一般公共服务支出
	31
	0.00

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	345.00
	二、外交支出
	32
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	0.00
	三、国防支出
	33
	0.00

	四、上级补助收入
	4
	0.00
	四、公共安全支出
	34
	0.00

	五、事业收入
	5
	0.00
	五、教育支出
	35
	0.00

	六、经营收入
	6
	0.00
	六、科学技术支出
	36
	1,489.52

	七、附属单位上缴收入
	7
	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出
	37
	0.00

	八、其他收入
	8
	0.00
	八、社会保障和就业支出
	38
	504.47

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	39
	20.20

	
	10
	
	十、节能环保支出
	40
	10.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	41
	1,669.52

	
	12
	
	十二、农林水支出
	42
	1.63

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	43
	0.00

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	44
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	45
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	46
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	47
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	48
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	49
	37.26

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	50
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	51
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	52
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	53
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	54
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	55
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	56
	0.00

	本年收入合计
	27
	3,732.60
	本年支出合计
	57
	3,732.60

	   使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	0.00
	   结余分配
	58
	0.00

	   年初结转和结余
	29
	0.00
	   年末结转和结余
	59
	0.00

	总计
	30
	3,732.60
	总计
	60
	3,732.60

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表
	公开02表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目编码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	3,732.60
	3,732.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	206
	科学技术支出
	1,489.52
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20699
	其他科学技术支出
	1,489.52
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2069999
	其他科学技术支出
	1,489.52
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	504.47
	504.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	485.21
	485.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	441.59
	441.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	43.62
	43.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	19.26
	19.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	19.26
	19.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	211
	节能环保支出
	10.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21103
	污染防治
	10.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2110302
	水体
	10.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	1,669.52
	1,669.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21203
	城乡社区公共设施
	251.08
	251.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120399
	其他城乡社区公共设施支出
	251.08
	251.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21205
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120501
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21219
	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	345.00
	345.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2121999
	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	345.00
	345.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21299
	其他城乡社区支出
	255.00
	255.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2129999
	其他城乡社区支出
	255.00
	255.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	1.63
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	1.63
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	1.63
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表
	公开03表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	3,732.60
	1,380.37
	2,352.24
	0.00
	0.00
	0.00

	206
	科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00

	20699
	其他科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00

	2069999
	其他科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	504.47
	504.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	485.21
	485.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	441.59
	441.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	43.62
	43.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	19.26
	19.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	19.26
	19.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	211
	节能环保支出
	10.00
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21103
	污染防治
	10.00
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2110302
	水体
	10.00
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	1,669.52
	818.44
	851.09
	0.00
	0.00
	0.00

	21203
	城乡社区公共设施
	251.08
	0.00
	251.08
	0.00
	0.00
	0.00

	2120399
	其他城乡社区公共设施支出
	251.08
	0.00
	251.08
	0.00
	0.00
	0.00

	21205
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120501
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21219
	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2121999
	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21299
	其他城乡社区支出
	255.00
	0.00
	255.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2129999
	其他城乡社区支出
	255.00
	0.00
	255.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	1.63
	0.00
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	1.63
	0.00
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	1.63
	0.00
	1.63
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
	公开04表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	3,387.60
	一、一般公共服务支出
	33
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	345.00
	二、外交支出
	34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	0.00
	三、国防支出
	35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	1,489.52
	1,489.52
	0.00
	0.00

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	504.47
	504.47
	0.00
	0.00

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	20.20
	20.20
	0.00
	0.00

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	10.00
	10.00
	0.00
	0.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	1,669.52
	1,324.52
	345.00
	0.00

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	1.63
	1.63
	0.00
	0.00

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	37.26
	37.26
	0.00
	0.00

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	本年收入合计
	27
	3,732.60
	本年支出合计
	59
	3,732.60
	3,387.60
	345.00
	0.00

	  年初财政拨款结转和结余
	28
	0.00
	   年末财政拨款结转和结余
	60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     一般公共预算财政拨款
	29
	0.00
	
	61
	
	
	
	

	     政府性基金预算财政拨款
	30
	0.00
	
	62
	
	
	
	

	     国有资本经营预算财政拨款
	31
	0.00
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	3,732.60
	总计
	64
	3,732.60
	3,387.60
	345.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	



一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开05表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	3,387.60
	1,380.37
	2,007.24

	206
	科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52

	20699
	其他科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52

	2069999
	其他科学技术支出
	1,489.52
	0.00
	1,489.52

	208
	社会保障和就业支出
	504.47
	504.47
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	485.21
	485.21
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	441.59
	441.59
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	43.62
	43.62
	0.00

	20808
	抚恤
	19.26
	19.26
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	19.26
	19.26
	0.00

	210
	卫生健康支出
	20.20
	20.20
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	20.20
	20.20
	0.00

	211
	节能环保支出
	10.00
	0.00
	10.00

	21103
	污染防治
	10.00
	0.00
	10.00

	2110302
	水体
	10.00
	0.00
	10.00

	212
	城乡社区支出
	1,324.52
	818.44
	506.09

	21203
	城乡社区公共设施
	251.08
	0.00
	251.08

	2120399
	其他城乡社区公共设施支出
	251.08
	0.00
	251.08

	21205
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00

	2120501
	城乡社区环境卫生
	818.44
	818.44
	0.00

	21299
	其他城乡社区支出
	255.00
	0.00
	255.00

	2129999
	其他城乡社区支出
	255.00
	0.00
	255.00

	213
	农林水支出
	1.63
	0.00
	1.63

	21301
	农业农村
	1.63
	0.00
	1.63

	2130199
	其他农业农村支出
	1.63
	0.00
	1.63

	221
	住房保障支出
	37.26
	37.26
	0.00

	22102
	住房改革支出
	37.26
	37.26
	0.00

	2210201
	住房公积金
	37.26
	37.26
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	公开06表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	工资福利支出
	838.09
	302
	商品和服务支出
	70.67
	307
	债务利息及费用支出
	0.00

	30101
	  基本工资
	207.79
	30201
	  办公费
	23.83
	30701
	  国内债务付息
	0.00

	30102
	  津贴补贴
	282.82
	30202
	  印刷费
	0.00
	30702
	  国外债务付息
	0.00

	30103
	  奖金
	152.49
	30204
	  手续费
	0.00
	310
	资本性支出
	0.34

	30106
	  伙食补助费
	0.00
	30205
	  水费
	0.42
	31001
	  房屋建筑物购建
	0.00

	30107
	  绩效工资
	91.23
	30206
	  电费
	3.43
	31002
	  办公设备购置
	0.34

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	43.62
	30207
	  邮电费
	1.18
	31003
	  专用设备购置
	0.00

	30109
	  职业年金缴费
	0.00
	30208
	  取暖费
	4.68
	31005
	  基础设施建设
	0.00

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	20.20
	30209
	  物业管理费
	0.00
	31006
	  大型修缮
	0.00

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	0.00
	30211
	  差旅费
	2.25
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	0.00

	30112
	  其他社会保障缴费
	2.67
	30212
	  因公出国（境）费用
	0.00
	31008
	  物资储备
	0.00

	30113
	  住房公积金
	37.26
	30213
	  维修（护）费
	19.33
	31009
	  土地补偿
	0.00

	30114
	  医疗费
	0.00
	30214
	  租赁费
	0.00
	31010
	  安置补助
	0.00

	30199
	  其他工资福利支出
	0.00
	30215
	  会议费
	0.00
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	0.00

	303
	对个人和家庭的补助
	471.26
	30216
	  培训费
	0.00
	31012
	  拆迁补偿
	0.00

	30301
	  离休费
	0.00
	30217
	  公务接待费
	0.09
	31013
	  公务用车购置
	0.00

	30302
	  退休费
	441.59
	30218
	  专用材料费
	0.00
	31019
	  其他交通工具购置
	0.00

	30303
	  退职（役）费
	0.00
	30224
	  被装购置费
	0.00
	31021
	  文物和陈列品购置
	0.00

	30304
	  抚恤金
	19.26
	30225
	  专用燃料费
	0.00
	31022
	  无形资产购置
	0.00

	30305
	  生活补助
	10.41
	30226
	  劳务费
	3.00
	31099
	  其他资本性支出
	0.00

	30306
	  救济费
	0.00
	30227
	  委托业务费
	0.00
	399
	其他支出
	0.00

	30307
	  医疗费补助
	0.00
	30228
	  工会经费
	3.81
	39907
	  国家赔偿费用支出
	0.00

	30308
	  助学金
	0.00
	30229
	  福利费
	4.36
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	0.00

	30309
	  奖励金
	0.00
	30231
	  公务用车运行维护费
	2.99
	39909
	  经常性赠与
	0.00

	30310
	  个人农业生产补贴
	0.00
	30239
	  其他交通费用
	0.99
	39910
	  资本性赠与
	0.00

	30311
	  代缴社会保险费
	0.00
	30240
	  税金及附加费用
	0.00
	39999
	  其他支出
	0.00

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	0.00
	30299
	  其他商品和服务支出
	0.31
	
	
	

	人员经费合计
	1,309.35
	公用经费合计
	71.01

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	公开07表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	0.00
	345.00
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	0.00
	345.00
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00

	21219
	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	0.00
	345.00
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00

	2121999
	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
	0.00
	345.00
	345.00
	0.00
	345.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表
	公开08表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开09表

	单位：许昌市园林绿化中心
	2025年度
	单位：万元


 
	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.08
	0.00
	2.99
	0.00
	2.99
	0.09

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 
 
 
 
 
 
 


第三部分 2025年度单位决算情况说明
[bookmark: _Toc18504]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为3732.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加1198.50万元，增长47.30%，主要原因是将以往年度工程项目款列入预算。
[bookmark: _Toc2219]二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3732.60万元，其中：财政拨款收入3732.60万元，占100.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。
[bookmark: _Toc26671]三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3732.60万元，其中：基本支出1380.37万元，占36.98%;项目支出2352.24万元，占63.02%。
[bookmark: _Toc29454]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为3732.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1198.50万元，增长47.30%，主要原因是将以往年度工程项目款列入预算。
[bookmark: _Toc29662]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3387.60万元，占支出合计的90.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加853.50万元，增长33.68%，主要原因是将以往年度工程项目款列入预算。
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3387.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1489.52万元，占43.97%;社会保障和就业（类）支出504.47万元，占14.89%;卫生健康（类）支出20.20万元，占0.60%;节能环保（类）支出10.00万元，占0.30%;城乡社区（类）支出1324.52万元，占39.10%;农林水（类）支出1.63万元，占0.05%;住房保障（类）支出37.26万元，占1.10%。
（三）具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4024.63万元，支出决算为3387.60万元，完成年初预算的84.17%。其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1489.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调剂项目资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为378.89万元，支出决算为441.59万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加；因编制2025年预算时，1名退休人员退休待遇审批未完成，2025年追加该退休人员退休待遇。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.69万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员去世。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.03万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排抗旱浇水项目，市财政安排支付资金为节能环保类。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2791.71万元，支出决算为251.08万元，完成年初预算的8.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调剂项目资金。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为749.48万元，支出决算为818.44万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用工作人员；上级部门调剂资金。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为255.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调剂项目资金。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排驻村工作人员的驻村补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.83万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。
[bookmark: _Toc29720]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.37万元。其中：人员经费1309.35万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费71.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
[bookmark: _Toc30366]七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为345.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付项目款。年末无结转结余资金。
[bookmark: _Toc989]八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
[bookmark: _Toc605]九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，完成预算的100.00%，占97.08%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占2.92%。具体情况如下：
[bookmark: _Toc9753]1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.99万元。主要用于公务用车加油、维修及保险购置。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是来许学习考察园林绿化建设工作次数减少。其中：
外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次（不包含陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待外地单位来许开展园林绿化管理工作学习交流。2025年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
[bookmark: _Toc26462]十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额837.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出526.36万元、政府采购服务支出311.20万元。授予中小企业合同金额837.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
[bookmark: _Toc16274]十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
[bookmark: _Toc16028]十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
[bookmark: _Toc22396]根据预算绩效管理要求，本部门全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目31个，预算支出2352.24万元。
（二）项目绩效自评结果。
结合工作实际，我单位在2025年单位决算中反映2025年度市管区域绿化养护费项目、2025年中心城区园林绿化抗旱保绿费项目等31个项目的绩效自评结果。1.2025年度市管区域绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分。项目全年预算数为1500.00万元，执行数为1489.52万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出1489.52万元，得分9.93分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分68.00分，扣分项为精细化管养水平扣2分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为99.30%，主要原因是扣减工程项目建设区域管养经费；二是精细化管养水平扣分，主要原因是存在清理绿地垃圾不及时的情况。下一步改进措施：加强绿地保洁督导工作，确保顺利完成既定绩效目标。
2.2025年中心城区园林绿化抗旱保绿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00.分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出10.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
3.2017年绿满许昌专项行动中心城区绿化项目一期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为85.31万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目未完成结算审核，不满足支付条件。下一步改进措施：待施工单位完善报审项目资料后，尽快完成项目结算审核，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
4.2017年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为190.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目未完成结算审核，不满足支付条件。下一步改进措施：待施工单位完善报审项目资料后，尽快完成项目结算审核，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
5.2018年许昌市管区域游园广场避难场所建设（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为3.63万元，执行数为3.00万元，完成预算的82.60%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出3.00万元，得分8.26分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目审结，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
6.2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款（统筹本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为43.63万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：因市财政安排使用债券类资金支付，所以本项目支付为0.00万元。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
7.2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款（专项债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为43.00万元，执行数为43.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出43.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
8.2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款（统筹本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为39.87万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：因市财政安排使用债券类资金支付，所以本项目支付为0.00万元。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
9.2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款（专项债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出39.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
10.2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款（统筹本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为164.97万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：因市财政安排使用债券类资金支付，所以本项目支付为0.00万元。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
11.2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款（专项债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为164.00万元，执行数为164.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出164.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
12.2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款（统筹本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为61.95万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：因市财政安排使用债券类资金支付，所以本项目支付为0.00万元。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
13.2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款（专项债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为61.00万元，执行数为61.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出61.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
14.2021年滨河广场综合提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为38.90万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：因市财政安排使用债券类资金支付，所以本项目支付为0.00万元。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
15.2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款（专项债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出38.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
16.2021年道路游园完善提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出18.25万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障项目管护有序推进，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
17.2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出10.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障项目管护有序推进，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
18.2021年许昌市卷烟厂树木移栽项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为40.69万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目未完成结算审核，不满足支付条件。下一步改进措施：及时与施工单位对接，尽快完成项目结算审核，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
19.2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.10分。项目全年预算数为76.84万元，执行数为31.47万元，完成预算的41.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出31.47万元，得分4.10分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目审结，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
20.2022年安全隐患排除项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为66.16万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：当年未完成支付手续。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成资金拨付，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
21.2022年市管区域口袋公园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为36.86万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目未完成结算审核，不满足支付条件。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目审结，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
22.2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为29.90万元，执行数为29.24万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出29.24万元，得分9.78分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目审结，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
23.2022年新兴路（京广铁路-清潩河）绿化带提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为52.04万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目支付，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
24.2022年中立交南北游园提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.00分。项目全年预算数为60.33万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分55.00分。发现的主要问题及原因：项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目支付，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
25.2024年许昌市植物园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.05分。项目全年预算数为483.99万元，执行数为99.40万元，完成预算的20.54%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出99.40万元，得分2.05分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目审结，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
26.2025年国庆假期城市环境提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为34.49万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标部分完成，得分60.00分。发现的主要问题及原因：项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。下一步改进措施：及时与市财政对接，完成项目支付，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
27.前进桥清潩河西南角游园（翠林游园）地租绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出3.53万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障地块正常使用，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
28.卫星遥感及遥感调查与测评基础资料编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为71.20万元，执行数为71.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出71.20万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障资料编制完成，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
29.《许昌市城市绿地系统规划》和《许昌市公园体系规划》（2021-2035）编制费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为240.00万元，执行数为240.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出240.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障规划编制完成，持续加强项目管理，确保顺利完成既定绩效目标。
30.2025年许昌市派驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为2.05万元，执行数为1.63万元，完成预算的79.50%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出1.63万元，得分7.95分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，保障驻村工作人员生活无后顾之忧，确保顺利完成既定绩效目标。
31.原市园林绿化管理处人员经费缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出200.00万元，得分10.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已完成，得分70.00分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成资金支付，维护中心人员工作稳定，确保顺利完成既定绩效目标。
32.原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019年部分缺口）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为300.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出0.00万元，得分0.00分；二是资金管理情况已完成，得分20.00分；三是绩效目标已部分完成，得分60.00分。发现的主要问题及原因：因资金未到位，未完成补发工作。下一步改进措施：积极与市财政对接资金来源，持续加强项目管理，及时完成资金支付，维护中心人员工作稳定，确保顺利完成既定绩效目标。




		
 
 
 
 
 

 
第四部分 名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。























[bookmark: _Toc10985][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc28713][bookmark: _Toc32252]第五部分  附件


	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	《许昌市城市绿地系统规划》和《许昌市公园体系规划》（2021-2035）编制费用

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	240
	240
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	240
	240
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	按照要求完成《许昌市公园体系规划》（2021-2035）和《许昌市绿地系统规划》（2021-2035）编制，支付规划编制费。
	完成《许昌市公园体系规划》（2021-2035）和《许昌市绿地系统规划》（2021-2035）编制，并支付规划编制费。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：规划编制费用
	≤240000元
	2400000元
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：落实全市生态文明建设相关要求
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：人均公园绿地面积（平方人/米）
	≥15.5平方米/人
	15.5平方米/人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标2：林荫路推广率（%）
	≥85%
	0.85
	4
	4
	

	
	
	
	指标3：城市道路绿化达标率（%）
	≥88%
	0.88
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：防灾避险绿地设施达标率（%）
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	指标1：规划编制完成及时率
	=100%
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	经济效益指标
	指标2：单位国土面积生态系统生产总值（万元/平方公里）
	稳步提升
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：公园周边活力值
	≥4%
	0.04
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	指标3：十五分钟生活圈公园绿地达标率（%）
	≥90%
	0.9
	4
	4
	

	
	
	
	指标1：公园绿地可达性（%）
	≥60%
	0.6
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：公园健康服务指数
	稳步提升
	1
	3
	3
	

	
	
	生态效益指标
	指标2：立体绿化实施率（%）
	≥15%
	0.15
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：公园生境质量指数
	≥55%
	0.55
	2
	2
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	上级机关对园林绿化的满意度
	≥95%
	0.95
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
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	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2017年“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	190.2
	190.2
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	190.2
	190.2
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：完成中立交、九弟新家园、文峰广场、八一路、八龙桥游园、许由路与仓库路交叉口等区域的绿化提升；
目标2：完成“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）尾款支付。
	完成“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）建设，未完成项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（二期、三期）尾款
	=1902000元
	0元
	10
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：栽植草皮
	=655.8平方米
	655.8平方米
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：安装道牙
	=50.45米
	50.45米
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：改善生态环境，优化营商环境
	提升
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境，优化营商环境
	增强
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续提升生态环境
	提升
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
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	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2017年绿满许昌专项行动中心城区绿化项目一期

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	85.31
	85.31
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	85.31
	85.31
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：提升城市生态环境，助推宜居城市建设；
目标2：完成“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目(一期）尾款支付。
	完成“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目(一期）建设，未完成尾款支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付“绿满许昌”专项行动中心城区绿化项目（一期）尾款）
	=85.31万元
	0万元
	10
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：新栽乔木
	=187株
	187株
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：新栽灌木
	=74株
	74株
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程合格验收率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境优化营商环境
	提升
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续提升生态环境
	提升
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2018年许昌市管区域游园广场避难场所建设（二期）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	3.63
	3.63
	3
	10
	0.826446280991736
	8.26446280991736

	
	其中：政府预算资金
	3.63
	3.63
	3
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：打造干净优美的游园，给市民提供更加美好的生活环境，增加人民幸福感；
目标2：完成许昌市管区域游园广场避难场所（二期）的屋顶绿化工程尾款支付。
	完成许昌市管区域游园广场避难场所（二期）的屋顶绿化工程建设，完成尾款支付3万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付许昌市管区域游园广场避难场所（二期）屋顶绿化工程尾款
	=36300元
	29995.76元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：屋顶绿化数量
	=1处
	1处
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升居民生态环境
	提升
	1
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	指标2：美化环境
	有效改善
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：增加绿量
	提高
	1
	7
	7
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：市民满意度
	≥95%
	95%%
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	98.2644628099174
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款（统筹本级）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	43.63
	43.63
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	43.63
	43.63
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.打造干净优美的游园，给市民提供更加美好的生活环境；
2.完成2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款支付。
	完成2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年蝴蝶广场景观提升改造工程工程项目尾款
	=436263.79元
	0元
	10
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标3：栽植苗木数量
	=127株
	127株
	2
	2
	

	
	
	
	指标2：红色坐凳长度
	=59米
	59米
	2
	2
	

	
	
	
	指标4：树木标识牌数量
	=95块
	95块
	2
	2
	

	
	
	
	指标1：安装广告牌数量
	=5个
	5个
	2
	2
	

	
	
	
	指标5：防腐木凳数量
	=11个
	11个
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：改善生态环境优化营商环境
	改善
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提升生态环境
	提升
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款（专项债券）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	43
	43
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	43
	43
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.打造干净优美的游园，给市民提供更加美好的生活环境；
2.完成2020年蝴蝶广场景观提升改造工程项目尾款支付。
	完成2020年蝴蝶广场景观提升工程项目建设及尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年蝴蝶广场景观提升工程项目尾款
	=430000元
	430000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标3：栽植苗木数量
	=127株
	127株
	2
	2
	

	
	
	
	指标4：树木标识牌数量
	=95块
	95块
	2
	2
	

	
	
	
	指标5：防腐木凳数量
	=11个
	11个
	2
	2
	

	
	
	
	指标1：安装广告牌数量
	=5个
	5个
	2
	2
	

	
	
	
	指标2：红色坐凳长度
	=59米
	59米
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境优化营商环境
	增强
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提升生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款（统筹本级）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	39.87
	39.87
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	39.87
	39.87
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.为广大市民和游人提高安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所；
2.完成2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款支付。
	完成2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款
	=398684.75元
	0元
	10
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：地被栽植数量
	=5092.6平方米
	5092.6平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：新栽乔木数量
	=22株
	22株
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生率
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：	 改善生态环境优化营商环境
	改善
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续改善生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款（专项债券）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	39
	39
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	39
	39
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.为广大市民和游人提高安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所；
2.完成2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款支付。
	完成2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目建设及尾款支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：2020年清潩河游园（前进桥南）望园巷南侧临橡胶坝处新建游园项目尾款
	=390000元
	390000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：地被栽植数量
	=5092.6平方米
	5092.6平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：新栽乔木数量
	=22株
	22株
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生率
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：	 改善生态环境优化营商环境
	改善
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续改善生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款（统筹本级）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	164.97
	164.97
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	164.97
	164.97
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.为广大市民和游人提高安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所；
2.完成2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款支付。
	完成2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款
	=1649704.58元
	0元
	10
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：新建驿站数量
	=1个
	1个
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：游园铺装工程数量
	=1345.9平方米
	1345.9平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生率
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：提高市民爱绿护绿意识
	提高
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境优化营商环境
	改善
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续改善生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款（专项债券）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	164
	164
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	164
	164
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.为广大市民和游人提高安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所；
2.完成2020年清潩河游园（天宝桥—莲城桥）提升改造工程项目尾款支付。
	完成2020年清潩河游园（天宝桥-莲城桥）景观绿化提升改造工程项目建设，完成项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年清潩河游园（天宝桥-莲城桥）景观绿化提升改造工程项目尾款
	=1640000元
	1640000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：游园铺装工程数量
	=1345.9平方米
	1345.9平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：新建驿站数量
	=1个
	1个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：改善生态环境优化营商环境
	改善
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：提升市民爱绿护绿意识
	提升
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：持续改善生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款（统筹本级）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	61.95
	61.95
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	61.95
	61.95
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.治理黄土裸露，提升城市环境水平；
2.完成2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款支付。
	完成2020年市管区域黄土裸露专项治理项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款
	=619457.13元
	0元
	10
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：铺设有机覆盖物数量
	=4019平方米
	4019平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：硬化地面数量
	=1738平方米
	1738平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：改善生态环境
	改善
	1
	7
	7
	

	
	
	
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高宜居城市建设水平
	提高
	1
	6
	6
	

	
	
	
	指标2：提升城市生态环境
	提升
	1
	6
	6
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款（专项债券）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	61
	61
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	61
	61
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.治理黄土裸露，提升城市环境水平；
2.完成2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款支付。
	完成2020年市管区域黄土裸露专项治理项目建设，完成项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2020年市管区域黄土裸露专项治理项目尾款
	=610000元
	610000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：硬化地面数量
	=1738平方米
	1738平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：铺设有机覆盖物数量
	=4019平方米
	4019平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强市民爱绿护绿意识
	增强
	1
	7
	7
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境
	改善
	1
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	指标2：提升城市生态环境
	提升
	1
	6
	6
	

	
	
	
	指标1：提高宜居城市建设水平
	提高
	1
	6
	6
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年滨河广场综合提升项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	38.9
	38.9
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	38.9
	38.9
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.提升滨河广场整体环境；
2.完成滨河广场综合提升项目尾款支付。
	完成滨河广场综合提升项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付滨河广场综合提升项目尾款
	=389000元
	0元
	10
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标3：增加健身器材
	=10个
	10个
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：铺设透水砖
	=2134.5平方米
	2134.5平方米
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：安装景观灯
	=56套
	56套
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政统筹使用专项债券进行支付

	
	
	
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升居民生活环境
	提升
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：增强居民爱绿护绿意识
	明显
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：改善广场游园面貌优化周边生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年滨河广场综合提升项目（专项债券）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	38
	38
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	38
	38
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.提升滨河广场整体环境；
2.完成滨河广场综合提升项目尾款支付。
	完成2021年滨河广场综合提升项目建设，并完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：2021年滨河广场综合提升项目尾款
	=380000元
	380000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标3：增加健身器材
	=10个
	10个
	4
	4
	

	
	
	
	指标1：安装景观灯
	=56套
	56套
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：铺设透水砖
	=2134.5平方米
	2134.5平方米
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：增强居民爱绿护绿意识
	增强
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：提升居民生活环境
	提升
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：改善周边生态环境
	改善
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年道路游园完善提升项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	18.25
	18.25
	18.25
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	18.25
	18.25
	18.25
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1：对8个游园广场、40条道路进行绿化提升；
2：完成2021年道路游园完善提升项目项目尾款支付。
	完成2021年道路游园完善提升项目建设，并完成项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2021年道路游园完善提升项目项目尾款
	=182497.31元
	182497.31元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：道路提升数量
	=40条
	40条
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：游园广场绿化提升数量
	=8个
	8个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：尾款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：持续改善生态环境助推宜居城市建设
	提升
	1
	13
	13
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：增加绿量美化环境
	增加
	1
	12
	12
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	10
	10
	10
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	10
	10
	10
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：完成2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块项目款拨付；
目标2：提升我省花境管理水平、推动城市园林绿化行业高质量发展。
	完成2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块项目建设，完成项目款拨付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2021年河南省园林绿化花境竞赛许昌市27号地块项目款
	=100000元
	100000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：花境面积
	=143平方米
	143平方米
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：同瓣草数量
	=1174.22平方米
	1174.22平方米
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：种植回填土数量
	=42.09平方米
	42.09平方米
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2:工程款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升城市环境的整体发展
	提升
	1
	13
	13
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高城市生态环境
	提高
	1
	12
	12
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年许昌市卷烟厂树木移栽项目工程

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	40.69
	40.69
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	40.69
	40.69
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：进一步提升中央公园的整体绿化水平；
目标2：完成2021年许昌市卷烟厂树木移栽项目工程款支付。
	完成2021年许昌市卷烟厂树木移栽项目，未完成工程款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付许昌市卷烟厂树木移栽项目工程款
	=406912.96元
	0元
	10
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：移栽大叶女贞数量
	=26棵
	306.26平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：移栽栾树数量
	=88棵
	2955平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程款完成支付时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：助推宜居城市建设
	提升
	1
	13
	13
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：改善生态环境建设美丽许昌
	提高
	1
	12
	12
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	76.84
	76.84
	31.47
	10
	0.409552316501822
	4.09552316501822

	
	其中：政府预算资金
	76.84
	76.84
	31.47
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：通过改造，实现道路面貌有大变化；
目标2：完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目尾款支付。
	完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目尾款
	=768428.37元
	314740.81元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：栽植红叶石楠数量
	=3643平方米
	3643平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：栽植法桐数量
	=292棵
	292棵
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：尾款支付时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：增强市民爱绿护绿意识
	提升
	1
	13
	13
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高生态环境质量
	提高
	1
	12
	12
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	94.0955231650182
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2022年安全隐患排除项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	66.16
	66.16
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	66.16
	66.16
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：消除安全隐患，增加人民幸福感；
目标2：完成2022年安全隐患排除项目尾款支付。
	完成2022年安全隐患排除项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2022年安全隐患排除项目尾款
	=661627.89元
	0元
	10
	0
	市财政未拨付资金

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：排除安全隐患地方个数
	=5处
	5处
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：清除杨树数量
	=138株
	138株
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：补植补栽苗木数量
	≥1967平方米
	1967平方米
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	市财政未拨付资金

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升城市生态环境
	提升
	1
	7
	7
	

	
	
	
	指标2：消除安全隐患，提高市民安全感
	提高
	1
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：增加绿量
	增加
	1
	6
	6
	

	
	
	
	指标2：改善环境
	改善
	1
	6
	6
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2022年市管区域口袋公园建设项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	36.86
	36.86
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	36.86
	36.86
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：为广大市民和游人提供更多的休闲场所；
目标2：完成2022年市管区域口袋公园建设项目尾款支付。
	完成2022年市管区域口袋公园建设项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	支付2022年市管区域口袋公园建设项目尾款
	=368579.87元
	0元
	10
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：铺种草皮
	=144.7平方米
	144.7平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：整理绿化用地
	=656.82平方米
	656.82平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：项目尾款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目未完成结算审核，不满足支付条件。

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：提高城市品位
	提高
	1
	7
	7
	

	
	
	
	指标1：提升城市生态环境
	提升
	1
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	指标2：改善环境
	改善
	1
	6
	6
	

	
	
	
	指标1：提高绿量
	提高
	1
	6
	6
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	29.9
	29.9
	29.24
	10
	0.977926421404682
	9.77926421404682

	
	其中：政府预算资金
	29.9
	29.9
	29.24
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：提高市民生活质量和满足感，提升城市环境水平；
目标2：完成2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目尾款支付。
	完成2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目建设，并完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2022年望田路（毓秀路-文博路）提升项目尾款
	=298950元
	292360.25元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：起挖柳树
	=92株
	92株
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：整理绿化用地
	=1005.4平方米
	1005.4平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：项目尾款款支付完成
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提高城市品位
	提高
	1
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高绿量
	提高
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：改善环境
	改善
	1
	7
	7
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	99.7792642140468
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2022年新兴路（京广铁路-清潩河）绿化带提升项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	52.04
	52.04
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	52.04
	52.04
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：增加绿量，美化环境；
目标2：完成2022年新兴路（京广铁路-清潩河）绿化带提升项目尾款支付。
	按照要求完成新兴路（京广铁路-清潩河）绿化带提升项目建设，未完成项目尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2022年新兴路（京广铁路-清潩河）绿化带提升项目尾款
	=520391.93元
	0元
	10
	0
	项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标4：栽植龙柏数量
	=284平方米
	284平方米
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：栽植红叶石楠数量
	=2401平方米
	2401平方米
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：栽植法桐数量
	=7棵
	7棵
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：栽植无刺构骨数量
	=838平方米
	838平方米
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标:2：工程验收合格率
	=100%
	1
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程款支付完成时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	4
	4
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升居民生态环境
	提升
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：提高城市品位
	提高
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：增加绿量
	增加
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：美化环境
	改善
	1
	5
	5
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2022年中立交南北游园提升改造项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	60.33
	60.33
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	60.33
	60.33
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：为广大市民提供安全、整洁、舒适的休闲娱乐场所；
目标2：完成2022年中立交南北游园提升改造项目尾款支付。
	完成2022年中立交南北游园提升改造项目建设，未完成尾款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2022年中立交南北游园提升改造项目尾款
	=603258.91元
	0元
	10
	0
	项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：铺砂盖砖
	=306.26平方米
	306.26平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：整理绿化用地
	=2955平方米
	2955平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程尾款支付时间
	=12月底前
	0月底前
	5
	0
	项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升城市生态环境
	提升
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：提高城市品位
	提高
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：增加绿量
	增加
	1
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：改善生态环境
	改善
	1
	5
	5
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	75
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2024年许昌市植物园建设项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	268.67
	483.99
	99.4
	10
	0.205376144135209
	2.05376144135209

	
	其中：政府预算资金
	268.67
	483.99
	99.4
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：完成许昌市植物园建设项目款支付；
目标2：完成国家生态园林城市复查，提升生态环境，推动旅游事业发展。
	完成许昌市植物园建设项目建设，完成项目款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付许昌市植物园建设项目款
	≤2686658.37元
	994025元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标3：沥青路面修补
	=558.9平方米
	558.9平方米
	2
	2
	

	
	
	
	指标5：建设标本及驯化馆
	=1座
	1座
	2
	2
	

	
	
	
	指标1：设置电力电缆
	=1213.49米
	1213.49米
	2
	2
	

	
	
	
	指标2：整理绿化用地
	=12453.7平方米
	12453.7平方米
	2
	2
	

	
	
	
	指标4：植物铭牌
	=450个
	450个
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程安全事故发生次数
	=0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：工程验收合格率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标2：工程款支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：工程完成及时率
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标2：提升城市整体形象和综合品质
	提升
	1
	8
	8
	

	
	
	
	指标1：改善生态环境助推宜居城市建设
	改善
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提升生态平衡和生物多样性
	提升
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：支付企业满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	92.0537614413521
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：伊胜利 13938772956                        

	项目名称
	2025年度市管区域绿化养护费

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	1500
	1500
	1489.52
	10
	0.993
	9.93

	
	其中：政府预算资金
	1500
	1500
	1489.52
	—
	0.993
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.严格按照《许昌市市管区域园林绿化养护管理考评办法（试行）》，对市管区域园林绿化养护管理进行监管考核，加强日常巡查，定期开展市管区域养护质量考评；
2.督促管养单位认真做好日常卫生保洁、绿化植物整形修剪、浇灌、施肥、病虫害防治、缺株断档补植补栽等绿化监管管理工作；
3.督促管养单位认真做好所管区域安全及秩序的监督管理工作；
4.完成2025年市管区域养护费支付。
	扎实开展市管区域公共绿地精细化养护管理工作，认真进行月考核、季综评工作，根据季综评考评得分情况及时申请资金拨付。同时，强化管养经费预算、财务、绩效管理工作，专款专用，圆满完成年度目标工作任务。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付2025年度市管区域绿化养护费
	≤15000000元
	14895245.36元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：一级养护绿地面积
	≤827817平方米
	827817平方米
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：二级养护绿地面积
	≤132427平方米
	132427平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：精细化管养月考核良好率
	≥96%
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：管养经费支付完成时间
	12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：管养时间
	15个月
	15个月
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	经济效益指标
	指标1：经济社会发展水平
	提高
	1
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	指标1：精细化管养水平
	提高
	0.8
	10
	8
	存在清理绿地垃圾不及时的情况。持续加强督导。

	
	
	生态效益指标
	指标1：公共绿地生态环境
	提升
	1
	5
	5
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：市民对养护管理满意度
	≥92%
	≥92%
	5
	5
	

	总分
	100
	97.93
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	2025年国庆假期城市环境提升项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	34.49
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	0
	34.49
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.国庆期间在建安大道（京港澳高速口-文峰路）段部分重点节点摆放花卉；
2.国庆期间在建安大道全段路灯灯杆加装国旗，营造良好国庆节日氛围；
3.完成项目款支付。
	国庆期间在建安大道（京港澳高速口-文峰路）段部分重点节点摆放花卉，全段路灯灯杆加装国旗，未完成项目款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付项目款
	≤36.64万元
	0元
	10
	0
	项目资金支付手续未完成，不满足支付条件。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：安装国旗数量
	≥200套
	200套
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：摆放花卉面积
	≥1613平方米
	1613平方米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：项目实施期间安全事故发生次数
	=0次
	0次
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标2：确保花卉成活天数
	≥20天
	20天
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：确保国旗完好天数
	≥30天
	30天
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升国庆期间节日氛围
	提升
	1
	13
	13
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高城市生态环境
	提高
	1
	12
	12
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：上级部门满意率
	≥95%
	0.95
	5
	5
	

	总分
	100
	80
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：金勇 13608431956                        

	项目名称
	2025年许昌市派驻村干部补助经费

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	
	2.05
	1.63
	10
	0.7951
	7.95

	
	其中：政府预算资金
	
	2.05
	1.63
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	确保派驻第一书记和工作队员工作派的出、驻的安，更好落实五天四夜工作制，确保第一书记生活无后顾之忧，放心大胆工作。
	根据驻村实际准时支付项目经费。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：发放补助金额
	≤20500元
	16250元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：发放补助人数
	1人
	1人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：发放准确率
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：发放及时率
	1
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：驻村职工获得感和幸福感
	提升
	提升
	25
	25
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：驻村职工满意率
	≥95%
	1
	5
	5
	

	总分
	100
	97.95
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：伊胜利 13938772956                        

	项目名称
	2025年中心城区园林绿化抗旱保绿费

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	
	10
	10
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	
	10
	10
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	1.做好2024年中心城区园林绿化抗旱保绿工作；
2.及时完成2024年中心城区园林绿化抗旱保绿费用支出。
	顺利完成2024年中心城区园林绿化抗旱保绿工作，并及时拨付项目款。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：完成2025年中心城区园林绿化抗旱保绿费支付
	≤100000元
	99995元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：抗旱浇水吨数
	≥29700吨
	29700吨
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：抗旱浇水完成率
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：抗旱浇水时间段
	6-8月
	6-8月
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提升居民生活环境
	提升
	提升
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提升公共绿地生态效果
	提升
	提升
	15
	15
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：中心城区绿化部门满意率
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	前进桥清潩河西南角游园（翠林游园）地租

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	3.53
	3.53
	3.53
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	3.53
	3.53
	3.53
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：提升市民生活质量，提升城市环境水平；
目标2：完成前进桥清潩河西南角游园（翠林游园）地租支付。
	完成前进桥清潩河西南角游园（翠林游园）地租支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付前进桥清潩河西南角游园（翠林游园）地租
	=35250元
	35250元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：游园亩数
	=4.7亩
	4.7亩
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：提高市民生活质量
	提高
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：地租支付完成时间
	=12月底前
	12月底前
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：提高城市生态环境
	提高
	1
	7
	7
	

	
	
	
	指标2：提升城市品位
	提升
	1
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高绿量
	提高
	1
	6
	6
	

	
	
	
	指标2：改善环境
	改善
	1
	6
	6
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标2：支付单位满意度
	≥95%
	0.95
	3
	3
	

	
	
	
	指标1：市民满意度
	≥95%
	0.95
	2
	2
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：王亚丽 0374-2775308                        

	项目名称
	卫星遥感及遥感调查与测评基础资料编制项目

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	71.2
	71.2
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	0
	71.2
	71.2
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	完成许昌市卫星遥感及遥感调查与测评基础资料编制，并支付项目款。
	完成许昌市卫星遥感及遥感调查与测评基础资料编制，并支付项目款。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：支付卫星遥感及遥感调查与测评基础资料编制费
	≤712000元
	712000元
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：落实全市生态文件建设工作要求
	=100%
	1
	5
	5
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标2：完成遥感调查与测试成果报告
	=1套
	1套
	5
	5
	

	
	
	
	指标1：完成卫星遥感测评指标计算
	=12项
	12项
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：遥感调查与测试成果报告验收达标率
	≥100%
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：遥感调查与测试成果报告完成及时率（%）
	=100%
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	经济效益指标
	指标1：改善城市营商环境
	改善
	1
	8
	8
	

	
	
	社会效益指标
	指标1：提高城市品位
	提高
	1
	7
	7
	

	
	
	生态效益指标
	指标1：提高城市生态环境
	提高
	1
	10
	10
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：上级机关对生态园林城市建设的满意度
	≥95%
	0.95
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：金勇 13608431956                        

	项目名称
	原市园林绿化管理处人员经费缺口

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	200
	200
	200
	10
	1
	10

	
	其中：政府预算资金
	200
	200
	200
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	及时完成补发2018年平时考核奖（退休人员补发全部、在职和过渡期人员补发部分），2018年度目标考核奖，2018年全国文明城市奖（在职和过渡期人员补发全部、退休人员补发剩余部分）。
	按时完成原许昌市园林绿化管理处人员2018年平时考核奖（退休人员补发全部、在职和过渡期人员补发部分），2018年度目标考核奖，2018年全国文明城市奖（在职和过渡期人员补发全部、退休人员补发剩余部分）的补发工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：补发金额
	2000000元
	2000000元
	10
	10
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：补发人数
	190人
	190人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：发放准确率
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：发放及时率
	1
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：职工获得感和幸福感
	提升
	提升
	25
	25
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：职工满意率
	≥95%
	1
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。




	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	（2025年度）

	填表人及联系方式：金勇 13608431956                        

	项目名称
	原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019年部分缺口）

	主管部门及代码
	许昌市城市管理局 205001
	实施单位
	许昌市园林绿化中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	300
	0
	10
	0
	0

	
	其中：政府预算资金
	0
	300
	0
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	补发32名考录人员2018年平时考核奖部分（人均1345元）、2019年全部缺口；2.补发36名过渡期人员2019年全部缺口；3.补发115名退休人员2019年取暖费、住房补贴、物业补贴；4.补发2025年3-12月期间4名去世人员全部缺口。
	资金未到位，未完成补发工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	指标1：补发金额
	3000000元
	0元
	10
	0
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	指标1：补发人数
	187人
	187人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：发放准确率
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：发放及时率
	1
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	指标1：职工获得感和幸福感
	提升
	提升
	25
	25
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	指标1：职工满意率
	≥95%
	1
	5
	5
	

	总分
	100
	80
	

	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
    2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
    3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
    4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



